东方红住宅楼项目施工质量管理研究

摘要

随着我国经济社会的持续快速发展，建筑业迎来了蓬勃发展的新阶段。住宅类建设工程项目的质量直接关系到居民的居住安全、使用体验与生活品质，不仅需要满足外观设计的美观性，更要保障使用功能的完备性与结构的耐用性。然而，部分工程在施工过程中，存在过度追求经济效益、忽视施工质量管控的现象，导致项目出现结构破损、功能缺陷等质量问题。这不仅给住户的日常生活带来诸多不便，甚至可能引发安全隐患，同时也对施工企业的市场声誉与品牌形象造成负面影响。因此，强化住宅项目施工全过程的质量管控，提升施工质量管理水平，具有重要的现实意义。本文以东方红住宅楼项目为研究对象，深入分析其施工质量管理的实践情况，旨在优化该项目的施工质量控制方案，充分发挥项目建设优势，同时为同类住宅工程项目的施工质量管理提供可借鉴的经验与参考。

关键词：质量控制；施工质量计划；质量管理

# 1  引言

随着社会的进步，人们对质量的认知在不断的加深，质量需求的满意度也在逐步发生着改变。在国家的经济体系中，物业是一个非常关键的行业，因此，对物业服务的质量要求也越来越高，从当前物业服务的发展方向来看，物业服务的高质量、低费用是物业服务的发展方向。随着房地产业和建筑行业的迅速发展，以及城市化进程的加速，传统的住房施工技术标准和安全管理方式必须进行变革和更新，以适应新时代的需求，在新的时期，对建筑业也有了新的要求。随着整个社会对高质量发展的要求越来越高，房地产业的高质量发展已成为人们关注的焦点。但是，我们也必须认识到，随着我国房地产行业的快速发展，各个地区都出现了一些问题，如住房质量问题、住房安全问题等等。如何做好房屋建筑工程项目的质量，以适应社会发展与时代发展的要求，是新时代和新环境下房屋施工质量管理的要求。

东方红住宅住宅楼是荣成市新庄建筑安装公司在寻山街街道马成街上建造的，该住宅楼是荣成市新庄建筑安装公司开发和建造的，它是一个集居住和休闲为一体的高档住宅楼住宅楼，为广大市民的生活和生活带来了极大的便利，同时也为区域内的经济发展创造了条件。近几年，我国出台了较为完备、严格的有关规定，东方红住宅楼已根据有关规定，初步形成了相应的质量保证制度，并在此基础上进行了一定的工作。对东方红A3#至A6#住宅工程施工的每一个阶段和每一个要素进行分析，既能找出施工中存在的问题，又能为其它工程施工的施工提供一定的借鉴，从而为探讨符合中国实际的住宅工程施工的施工质量管理提供一定的借鉴作用。

# 2  东方红住宅楼项目施工质量管理要素

## 2.1 东方红住宅楼项目概况

### 2.1.1 项目简介

东方红住宅住宅楼位于滨海新城荣成，位于山东半岛最东边，东海之畔的滨海新城荣成，占地面积达14426.04平方米。西临市市政府，东邻桑沟湾海上农场，项目周边既有寻山公园，也有集购物、餐饮、休闲、娱乐为一体的家家悦购物广场等购物场所。周边更有中学、小学环绕、为老年人带娃提供便利。本工程的总体计划安排见下表2-1。

图2-1 总平面规划图

东方红住宅住宅楼是在以人为本，提升居住质量、创造优越舒适的居住环境的基础上，将每一套房子都设计成了一套面向大海的二居室，这套房子完全符合现代人追求舒适舒适的居住观念和居住需要，从而产生了一种很强的社区整体感觉，达到了对资源的最优利用。该工程的总体设计以网状的形式呈现出一种自由、悠闲、悠然的意境，以加强对居民的认同感与认同感。本工程的高质量水准可以解决市民的居住问题，让市民可以有更好的居住环境，同时也可以改善市民的面貌，提升市民的各项功能，它不仅可以解决人们不断增长的物质和精神需求，而且可以带动当地的经济发展。项目规划技术经济指标如下表2-1所示：

表2-1 技术经济指标

| 项目 | 指标 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 规划用地 | 3.03ha | 100% |
| 住宅用地 | 2.02ha | 66.70% |
| 公建用地 | 0.06ha | 2% |
| 道路用地 | 0.67ha | 22.10% |
| 公共绿地 | 0.28ha | 9.20% |
| 居住户数 | 298户 |  |
| 总建筑面积 | 45544m2 | 100% |
| 住宅面积 | 42755m2 | 94.10% |
| 停车率 | 57.40% |  |
| 停车位 | 208量 |  |
| 绿地面积 | 1.86ha |  |
| 绿地率 | 58.60% |  |
| 建筑密度 | 20.80% |  |
| 容积率 | 1.5 |  |

### 2.1.2 项目质量管理组织机构

荣成东方红项目部以项目经理、项目副经理为主的施工管理系统和以项目经理、项目总工程师为主的技术管理系统组成。该工程由7个主要职能组成：关键技术职能、安全管理职能、质量监督职能、建筑规划、财务、会计、材料、机械、指挥部。东方红住宅楼工程是由工程主管、工程总承包、工程监理等部门共同协作，共同完成工程的建设任务。东方红住宅楼工程项目组织结构图2-2所示。

图2-2 组织架构图

## 2.2 东方红住宅楼项目施工质量管理要素

### 2.2.1 施工准备阶段管理要素

（1）施工图纸及技术

交底施工图是施工过程中最主要的文件，也是施工前必须要做的工作，它可以为施工单位的结算工作，也可以为施工单位制定各种施工计划，资金分配计划，人员安排计划等工作的制定奠定基础。工程设计方案是否合理，将对东方红公寓工程的整体建设有很大的帮助。在工程施工图纸中，有很多的技术需求，所以，在与施工方进行交接的时候，要做好技术交底工作，将每个技术步骤的设计理念以及对应的施工过程都说清楚。一旦技术交底过程中发生错误，将为工程建设的质量埋下隐患。

（2）施工机械设备

在建筑过程中，装备的先进性和性能的发挥是非常关键的，通过调研，我们了解到，东方红住宅楼在建筑过程中，大部分的装备都是裸露在室外的，各种雨水、积雪、灰尘等都会对装备的运转产生很大的影响。东方红住宅楼工程的建设，不可避免地要使用到许多机械，就其主体工程来说，有：建筑升降机、推土机、装载机、钢筋切割机、电动开口器等大型机械设备将会参与到项目的主要建设中，它们不仅要进行入厂质量检查，也要进行实时的质量核检。那么如果机器设备有问题，就会对工程造成无法挽回的影响。

（3）施工环境

工程建设环境一般分为两类：自然环境与经营环境。从自然条件来看，东方红住宅楼工程在建设过程中会遇到冬季和雨季等一些特别的气候条件。荣成地处温带季风性潮湿气候区域，主要降雨发生在夏季和秋季，降水主要在7-9月份，因此，该区域的防汛排水能力和防汛准备工作对于强化其应对暴雨具有十分关键的意义。冬季气温较低、湿度较大，在施工过程中，由于气温的骤降，很容易造成施工过程中的冰冻破坏。因此，在冬季和雨季的施工过程中，应该密切关注温度的变化，还应该关注天气的预报，密切关注风、雨期的天气状况，做好相应的准备。

在工程建设过程中，除自然环境因素之外，工程建设中的经营环境也是一个不容忽视的问题。在东方红住宅楼工程建设中，如果没有足够的关注，势必会对工程质量的控制产生不利的作用，从而使工程的质量和质量无法达到预期的目标。因此，在项目建设中，要持续构建和完善项目质量保证体系，全面落实项目质量管理制度，并做好各个施工单位之间的协调沟通。

### 2.2.2 施工过程阶段管理要素

（1）项目参与人员

人员会对项目施工过程中的质量管理产生很大的影响，其资质水平、质量意识及心理状态都与项目的质量水平有很大的关系。东方红住宅楼建设工程的总设计师，对工程的质量管理与决策有直接的指导作用。项目施工人员是项目的直接操作员，他不仅负责项目的具体工程施工，也负责配合项目经理对隐蔽工程等问题进行质量检验，与项目质量管理有直接的联系。此外，在项目施工中，还涉及到项目质检人员根据有关的政策和质量文件，以多种形式对项目质量进行监督和检查。除以上人员以外，项目参与人员还包含了项目的测量人员、技术人员、材料机械管理人员，这些人员的专业技术水平、质量意识以及工作态度都会对项目的质量管理产生不同的影响。

（2）施工材料

东方红住宅住宅楼工程工期漫长，冬季夏季同时进行，极易遭受恶劣气候的冲击，同时工程所用的建材也有一定的质量问题。这就不可避免地要考虑到材质，特别是防水、保温、门窗、通风、水电等功能材质的选择上，均需按规定的规格进行操作，以取得最佳质量。在建筑的过程中，将会使用到各种材料，其中既有钢筋混凝土的一系列基本材料，也有一些特殊的工程。工程物资不管是在工程物资的生产和储存中，都有可能发生物资的损失，因此，必须及时地对物资的质量进行检测。

（3）成品保护

东方红住宅楼建设的各个时期都会有对应的工程完工，有的部分已完工，有的部分还在继续，对于完工后的产品，若不能采取有效的防护措施，一旦出现损伤，将直接影响到工程的总体质量，并导致无谓的损失。

### 2.2.3 竣工验收阶段管理要素

（1）验收流程

东方红住宅楼工程竣工验收是工程质量控制的重点，只有建立一个科学、规范、规范的竣工验收程序，才能保证工程竣工验收的顺利进行。项目验收过程涉及到中间验收、交接验收、单项工程验收等多个环节，若验收过程设置不合理，将会影响整体验收的进展，导致项目验收存在质量问题。

（2）验收标准

东方红住宅楼工程中所涉及到的验收规范很多，选用何种规范作为工程验收规范，将对工程验收的效果有很大的影响。若选择的验收准则与工程目标不相符合或不能代表工程目标，将对工程目标的实现造成很大的影响。

（3）验收技术

东方红住宅楼工程的验收采用了各种技术，其中以电脑技术为主，其与工程验收的结合与应用，将会对工程的质量管理起到很大的作用。所采用的有关仪器若无技术资料作支持，且无试验内容，将无法达到工程建设过程中的技术标准。

# 3  东方红住宅楼项目施工质量管理存在的问题

## 3.1 施工准备阶段存在的问题

### 3.1.1 项目图纸审核不合理

东方红住宅楼工程设计方案初审时，并未聘用专门的工程设计方案审阅人员，只是胡乱组建了工程设计小组，没有做到各方面的相互配合，造成了工程设计方案初审中出现了很多遗漏，由于未能与工程设计者及时交流和修改，给工程带来了更大的风险。在工程中，还没有制定出一套专门的图纸审查体系，在审查的过程中，有关审查的标准和程序都是模糊不清的，也没有形成一套严格的图纸审查机制，无法保证工程图纸的可操作性和有效性。

东方红住宅楼工程经过建设单位的初审，应当依照相关程序完成设计方案上报审查。政府部门在审查设计图纸时，经常会遇到审查速度慢，交付时间长等问题，而工程的设计者又缺乏相应的设计技能。这两个因素都会造成在进行实际图纸审查的时候，会因为申请变更而被一再地推迟，最终超出了项目预计的施工开工时间，因为需要对项目的进度进行追赶。那么，工程施工中就会出现一系列的问题。

### 3.1.2 技术交底工作不到位

在开展技术交底工作的时候，仅仅是对专业人员展开了技术交底，但是并没有让每个的项目施工人员都认识到自己的每个岗位和项目的实际施工过程中的有关技术要求。这就造成了在具体的施工操作中，许多施工人员对有关技术的知识不熟悉，并且缺少对技术规范的认识，造成了工序之间难以进行有效的衔接。另外，在技术交接中，有关部门在交接中没有清楚说明有关技术的质量需求，也没有说明技术运用中存在的质量问题，在工程实践中，由于工程建设中的技术交底环节不够严格，工程建设中存在很多问题。

## 3.2 施工过程阶段存在的问题

### 3.2.1 施工人员素质普遍不高

东方红住宅楼建设工程的建设者，多数是农民工，没有经过专业技术训练，只是一个普通的农民工。目前，我国农村土地承包经营中普遍出现了一些问题，如越权承包、擅自联营、以包代管等。他们的质量意识很低，不能对新技术、新材料、新技术进行有效的利用，不能严格完成施工任务，不能按规范和标准进行施工操作。

### 3.2.2 现场材料把关不严

东方红住宅楼工程在采购物资时未制定出一套物资入库流程，致使物资入库的物资质量无法得到保障。而且，由于缺乏对产品的市场调查，采购的产品有可能出现质量不符合标准等问题。对东方红住宅楼工程中的原材料没有进行登记，无法与采购单位进行有效的联络，将会对工程中的原材料进行质量控制造成隐患。此外，在对物资进行存储和管理的时候，缺乏与之配套的管理系统，这就造成了物资在管理过程中容易发生物资损失和物资损失等现象。根据东方红住宅楼建设工程物资规划，进行物资采购后，未对物资进行严格的检查与保存，造成物资不符合标准，物资存放与使用时出现质量问题，由于水泥中的大部分水化热不容易排出，因此，水泥中的大体积水泥升温很快，但其表层的热量散失速率很高，造成了室内外温差很大，由于受到了各种程度的热膨胀和收缩，导致了表面出现了温度裂纹。

## 3.3 竣工验收阶段存在的问题

### 3.3.1 施工验收缺乏计划

东方红住宅楼工程在整个竣工验收环节中缺少有效的管控，工程竣工验收环节中的流程问题比较突出，工程竣工验收全过程中没有明确的工作程序指引，不管是自我检验或外部检验报告，都不能很好地规划。竣工验收是一项非常严格的工作，而在此之前，最重要的就是要有一整套的施工计划。通常情况下，在一个合理的时限内进行验证，这是最为科学的验证方式。东方红住宅楼工程，由于前期没有重视对验收进度安排的重视，导致验收工作具有很强的随机性，经常是在一个子项目刚刚完工时才进行验收，致使一些子项目的验收时间被错失，未重视关键部位的验收，造成了许多隐藏的质量问题。

### 3.3.2 施工验收资料不齐全

在工程完工后的验收过程中，没有一个完整的数据管理体系，也没有一个数据管理人员。同时，也为以后的检测与改善提供了有益的借鉴。就当前而言，在交付资料室的过程中，竣工验收材料还面临着数据集成和管理方面的问题，如果对验收材料的准备不足，将会给验收结果带来缺陷，对于在运用过程中的后期以及在权利维护过程中没有形成科学的引导。东方红住宅楼工程建设中，存在着对工程材料的要求不统一、材料内容填写不完整、抄袭抄袭等问题，严重地降低了工程的质量，给工程后期的竣工验收带来了一定的难度。

# 4  东方红住宅楼项目施工质量控制

东方红住宅楼工程的建设，要按照施工进度安排，从施工前的准备阶段，施工过程中，以及工程完工后的验收阶段，对工程的建设过程进行严格的监控，确保了工程的整体质量。

## 4.1 东方红住宅楼项目施工准备阶段质量控制

### 4.1.1 施工图纸质量控制

根据前文所述，东方红公寓工程施工单位在审查设计过程中存在延误，从而导致计划施工进度延误等问题。在工程开始实施以前，应当尽力提升设计人员的设计能力和质量管理意识，要充分认识到对手的设计思想和意向，要尽早地掌握好设计方案和图纸，查阅相关的资料和数据，对图纸的内容进行分区、分块的审查，并提高进度，在遇到不同点的时候，要与对方进行沟通，并将其解决。对于工程设计中存在的一些问题，应当进行全面的探讨与分析，并将相关的对策加以记载，为东方红住宅楼工程的后期质量控制提供可靠的依据。东方红住宅楼建设工程在与设计单位进行方案设计交流前，应对地方政府对建筑工程建设方案审查的规范及程序有足够的认识。一是避免工程设计方案未达到国家批准的要求，导致工程设计方案无法实施；二是避免因设计方案审查周期太久而导致项目无法继续进行。东方红住宅楼工程的设计方案在交付使用之前，还需要经过工程技术专家与建设单位的二次审查，确认方案无误后才能交付使用。

### 4.1.2 施工机械质量控制

在房地产工程中，使用的机器和器材较多，针对东方红住宅楼工程的特点，必须在前期工作中，对机器和器材的质量进行有效的管理。工程机械装备的优劣，对工程建设的成败有很大的影响。为此，在东方红住宅楼工程中，必须选用与工程相适应的、高质量、比较先进、安全性高、能按期交付使用的建筑机械。首先，在工程机械进入工地前，必须对工程机械进行有组织的检查，采购的工程装备必须符合工程机械进入工地的要求，不得有任何的质量问题。在对进场质量进行检查的时候，在对机械设备的硬件质量进行检查的同时，还应当重点对机械设备的软件质量水平进行检查和分析，并雇佣专门的工作人员来检查和分析机械设备的软件构造。然后，进场检查发现有问题的建筑机器和器材，必须退还给器材供应商，或者立即进行修理。对进场验收的机器设备，做好机器设备的质量检测工作，做好机器设备进场验收工作，并将机器设备的质量状况做好登记存档，为东方红住宅楼工程的机器设备管理提供依据。东方红住宅楼工程管理人员对工程装备及其供货商进行了认真的选择，工程装备的质量将会对工程建设的整体质量产生很大的影响。另外，本工程还将选用具有良好声誉和良好质量测试成果的供货商，并与其签署质量承诺书，为东方红住宅楼工程提供高质量的原材料保障。具体而言，东方红住宅楼项目机械质量管理流程如下图4-1所示：

图4-1 项目机械质量管理流程

### 4.1.3 施工技术交底控制

东方红住宅楼工程在建设前期的主要质量管理目标就是工程的技术设计，技术设计的好坏将会直接关系到整个工程的建设走向，考虑到目前为止，东方红住宅楼工程的技术指导工作必须得到充分的关注。从某种程度上讲，技术交底可以让项目方的各个部门的工作人员对整个项目的状况有一个完整的了解，并让参加工作的人员感觉到自己的参与工作对整体项目的质量水平提高的价值和意义。每个工作岗位都要熟悉自己所负责的工作，并且要把遇到的问题及时上报给领导，这样才能得到及时的解决。同时，各个单位也要做到相互配合，确保每道工序都能如期完成。其次，对东方红住宅楼工程进行了详细的建筑和设计说明和技术指导。为避免各个部门之间的交流不顺畅，在对设计方案进行审查后，工程主管要从质量管理的必要性，具体的操作流程，详细的施工工艺等方面进行分析，向有关工作人员说明特别注意事项等，通过现场教学的方法，在现场感受施工流程，让施工人员对整体项目建设有一个更直观、更清楚的了解。技术交底计划见下表4-1：

表 4-1 技术交底计划表

| 序号 | 交底项目 | 交底人 | 被交底人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同交底 | 项目经理 | 所有管理人员 |
| 2 | 施工设计 | 项目工程师 | 所有管理人员 |
| 3 | 钢筋绑扎工程技术交底 | 钢筋施工员 | 班组长 |
| 4 | 钢筋施工工程技术交底 | 项目工程师 | 施工员、班组长 |
| 5 | 模板工程技术交底 | 施工员 | 班组长 |
| 6 | 混凝土工程技术交底 | 项目工程师 | 施工员、班组长 |
| 7 | 砌体工程技术交底 | 施工员 | 班组长 |
| 8 | 楼地面施工技术交底 | 施工员 | 班组长 |
| 9 | 防水工程技术交底 | 项目工程师 | 施工员、班组长 |
| 10 | 内粉刷工程技术交底 | 施工员 | 班组长 |
| 11 | 外装饰技术交底 | 施工员 | 班组长 |
| 12 | 安全技术交底 | 项目安全员 | 施工员、班组长 |

### 4.1.4 施工环境质量控制

鉴于东方红住宅楼工程建设中，工程建设中的建设环境对工程建设影响不大，东方红住宅楼工程建设前期工程建设中有必要对工程建设中可能出现的影响因素进行有效的预报与控制。东方红住宅住宅楼工程浩大，工期漫长，一旦发生天灾，将会给业主带来很大的经济损失。所以，在建筑工程中，我们可以采用如下几种方法来对建筑工程进行环境质量的管理：一是通过为建筑工程设计一种高质量的建筑工程设计方案，将建筑工程中存在的自然风险向建筑工程设计中的保险公司进行有效的管理，从而降低建筑工程中不可避免的环境风险。二是要制定一套行之有效的自然灾害防范措施，并制定相应的灾害处理方案，由于在这一区域内施工时，由于各种灾害因素的影响，将会给工程施工造成诸多的麻烦，如东方红住宅楼工程就面临着这样的灾害，要未雨绸缪，合理规划施工时间。三是成立专项的质量管理团队，预测未来可能出现的各种经济、社会条件的改变，制定出相应的对策，以确保这些因素不会对工程最后的质量造成不利的后果。四是要构建建筑环境质量管控计划体系，根据各质量管控环节的类别，制定相应的防范对策，确保在遭遇外界干扰时，不会发生质量问题，进而影响工程的整体进度。

## 4.2 东方红住宅楼项目施工过程阶段质量控制

### 4.2.1 施工人员质量控制

东方红住宅楼工程在建设中，工程人员的素质是工程质量的重要保证，工程质量的好坏直接关系到工程的成败，因此，应当在许多层面上为工程师提供质量指引。

要保证东方红住宅楼工程的建设质量，就必须对工程人员进行质量培训、技术能力培训、质量意识培训、质量事故处理培训。首先，要着重培养专门的技术人才，让他们在参加工程建设前，先接受一系列的专业质量培训，让他们完全了解相关的工程质量管理标准，以及他们所拥有的专业的施工技术。二是对职工进行经常性的思想政治教育，以排除“四个隐患”为主要内容。针对东方红住宅楼工程建设中存在的问题，采用各种方法对工程建设中的工人进行质量观念调研，以消除由于主观因素造成的工程建设中存在的安全风险，并对工人的心理状态进行实时了解。

### 4.2.2 施工材料质量控制

东方红住宅楼建设工程在采购工程建设物资时，要考虑到物资的实际供货状况，尤其要考虑到当前世界范围内的流行病，某些物资可能会突发短缺，做好市场调查，保证工程物资的充足供给。对于工程采购的物资，必须在入库前，由专人负责对物资的质量进行检验，并将有关物资抽样后，送到技术部门进行专业的质量评估。负责本工程的原料供应商的统一管理，制定相应的质量指标及标准.对所采购的原材料要做好详细的登记和说明，对采购的数量、时间和对应的供货商进行登记，并要求供货商出具材料质量保证证明，用合同等形式来确定项目材料质量的责任主体。要指出的是，在建设工程中，要特别重视混凝土的建设，确保东方红住宅楼工程在建设工程中，对混凝土的检测与监管，并要时刻对这类材料进行质量检测，经抽样检验，产质量量合格率从93%提高到97%。对于东方红住宅楼工程中所用到的物资，按照物资的特性设置相应的物资仓库，以确保物资在存放期间不会有损失，并要对物资仓库实行动态监控，确保不发生库存物资丢失的情况。

### 4.2.3 成品保护质量控制

东方红住宅楼工程在实施竣工验收前，要制定一套切实可行、科学合理的竣工验收验收体系，对工程竣工验收按规定进行验收验收。项目应当确定以下的最终产品的防护工作责任，具体内容如下：

（1）东方红住宅楼工程的竣工验收由工程负责人担任，其职责是完成验收验收工作的组织、协调、审核，全面掌握工程竣工验收。

（2）当工程技术经理对最终产品的防护方案及相关的测量方法有足够的认识时，应当向工程建设部门进行详细的沟通。

（3）规划者须为工程产品防护计划中的特定条目进行详细说明，并对产品防护技术交底工作负有责任。

（4）工程质监部门应对工程完成防护工作全程进行监控，并对工程完成防护工作的实施进行定时抽样，确保工程完成防护工作的落实。

（5）设置完成后的防护专责人员，巡视工地，收集、分析、整理工地中发生的防护问题，并将其报告给上级。

（6）营建者应熟悉工程产品防护的详细规定及内容，并严格执行有关规范，确保已经完工的工程在下一步工程启动之前，没有发生任何质量损失。

## 4.3 东方红住宅楼项目竣工验收阶段质量控制

### 4.3.1 竣工验收流程控制

通过相关专家的研究，我们发现，在东方红住宅楼工程中，验收程序是整个工程中最主要的一个环节，要想使工程的质量控制达到一个更高的层次，就需要在工程完成之后，进一步改进工程的验收程序，使之成为工程中的一个必要环节。具体验收流程如下：

（1）东方红住宅楼项目的项目经理为项目竣工验收阶段的直接责任人，依据项目公司的相关组织意愿负责展开项目工程验收工作。

（2）东方红住宅楼工程完工后，工程建设单位应当组织验收组对工程进行质量自我验收，并以有关质量标准为基础进行验收。具体来说，对东方红住宅楼项目进行了自我检查，其中主要有：“东方红住宅楼”项目，有没有按相关的图纸和合同的要求，完成了指定的项目，并对其进行了详细的检查，并对其进行了检查。关于工程建设的数据和有关质量问题的数据是否详尽和详细。

（3）东方红住宅楼的建设单位，在完成了自己的质量检查后，应当填写一份验收申请表，提交给工程部，由工程部的工作人员审查和答复，并确定是否合格，然后需要成立一个质量检查团队来对工程质量进行检查。验收的主要内容有：工程完工情况、质量是否合格、材料是否与工程的实际进度相符，有关的储存档案是否完整。项目工程部门在进行自检，竣工验收通过后，应当向项目监理单位提出申请，由其组织有关人员对项目竣工质量进行预验收。

（4）最终，建设方应在15个工作天之内，将所有的竣工验收材料交回，并填妥《工程竣工资料移交明细单》。

### 4.3.2 竣工验收标准控制

针对各不同项目，各国都有各自的科研规范和需求。东方红住宅楼建设工程在竣工验收时，应按下列几个方面进行质量控制，确保工程达到高质量。

（1）建设项目工程施工质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB503002001）。

（2）东方红住宅楼工程，在进行工程验收时，必须按照工程建设承包工程的有关竣工验收的规定和有关部门的有关规定进行验收。

（3）工程竣工验收时，应聘用有同类工程竣工验收工作经历的专家，对工程进行详细的质量检验。

（4）在对工程进行质量检查时，要注意对工程中的关键环节的检查，然后再对工程中的通用部分进行验收。

（5）在对工程进行质量检验时，对有关样品按照物料取样质量检验规程进行检验。

（6）在对重大的工程构造物进行检查时，应当注意对隐蔽工程的检查，并根据有关规范对其进行检查。

（7）对产品进行即时质量检验时，必须采取随机取样的方法，检测的相应过程应有复测记录。

# 结论

论文以东方红住宅楼工程为切入点，把工程建设中各个环节的质量控制原理及实施办法应用到工程建设中去，并与工程建设实践紧密地联系起来，以期达到东方红住宅楼工程建设的目的。在此基础上，探讨东方红住宅楼工程建设中的质量控制问题。论文得出了以下几个重要结论：

（1）确定了东方红住宅楼工程建设中的建设质量控制要点和存在的问题。在项目施工准备阶段，存在的质量管理主要问题包括了：项目图纸设计不标准、项目技术交底工作没有做好、项目施工机械设备落后，还存在着盲目购置的情况。工程建设中出现了一些问题，如：工程建设中的施工队伍素质较低、对工地物料质量控制不力等。在项目验收阶段，出现了缺少验收计划、数据收集不全、隐蔽工程验收不合理等问题，还需要对项目质量管理进行更多的优化。

（2）针对东方红住宅楼工程的建设，对工程建设中的质量管理问题，给出了相应的对策和建议。本文就东方红住宅楼工程建设中出现的一些问题与缺陷，从施工前期、施工过程、竣工验收三个阶段着手，提出了制定项目施工质量控制方案。

论文以东方红住宅楼工程为例，论述了工程建设过程中存在的问题和缺陷，并提出了今后需要进一步改进和改进的方向。在后期的研究中，可以运用更为先进的质量管理理念和方法，来提高本项目的质量管理。

# 参考文献

- 郑署灿.市政道桥工程项目施工质量管理的强化路径研究[J].中文科技期刊数据库(全文版)工程技术, 2022(7):4.

- 朱旭坚.住宅小区项目施工质量管理研究[J].房地产导刊, 2022(004):000.

- 吴晓春.土木工程项目施工进度管理和施工质量管理策略研究[J].中国建筑金属结构, 2021(3):2.

- 李晶.建筑施工项目质量管理体系构建与改革举措[J].工程技术(文摘版), 2022(6).

- 张磊.基于市政工程的施工质量管理控制要点分析[J].工程技术研究, 2021, 3(8):99-100.

- 翟锐涛.基于BIM的公路工程项目施工质量管理提升策略研究[J].微计算机信息, 2022(014):000.

- 王进璐.市政道桥工程项目施工质量管理的强化路径研究[J].经济技术协作信息, 2022(2):3.

- 刘霞.造林工程项目施工质量管理研究[J].市场调查信息:综合版, 2022(5):00131-00133.

- 许贤萍.钢结构工程建设项目施工质量管理研究分析[J].冶金管理, 2022(9):3.

- 毛琛.市政工程项目施工质量管理研究[J].中文科技期刊数据库(引文版)工程技术, 2022(4):4.

- 杨海龙.某小区项目施工质量管理研究[J].中国科技期刊数据库 工业A, 2023(3):3.

- 张雪麟刘丽芳.土木工程项目施工进度管理和施工质量管理策略研究[J].产城(上半月), 2021(005):1-1.

- 顾亮奇.关于土木工程项目施工进度管理和施工质量管理研究[J].中文科技期刊数据库(文摘版)工程技术, 2021(12):2.

- 韩枫.浅谈建筑工程项目的施工质量管理[J].建筑遗产, 2021(14):0246-0246.

- 彭毅.建筑工程项目施工质量管理与施工技术探究[J].中文科技期刊数据库(全文版)工程技术, 2022(4):3.